市水利部门整体和项目支出绩效自评报告

一、基本情况

- （一）年度部门总目标及主要任务。

2022年度主要任务共分6个方面，具体是1.科学谋划实施水利重点项目。2022年，依托灾后恢复重建，初步谋划了5大类22个项目，分别是调蓄工程1个、河道治理工程4个、洼地治理工程4个、农村供水保障工程5个、供排水提升改造项目7个，估算投资99.57亿元；开展前期工作项目5个，分别是颍河化行闸除险加固工程、长葛市佛耳岗水库除险加固工程、禹州市颍河治理工程、襄城县颍河治理工程、建安区颍河治理工程，估算投资8.01亿元。对确定实施的项目，纳入四水同治项目总盘子，加快前期工作进度，争取尽早开工建设。其中，着力推进禹州沙陀湖调蓄工程，加强与国家、省对口部门汇报对接，全力以赴争取上级政策支持，尽早具备立项条件。2.守牢水旱灾害防御安全底线。一是夯实各级水利部门和工程管理单位责任，紧盯今年水毁工程修复进度，确保明年度汛安全；同时，按照以防为主的原则，扎实组织开展汛前检查，强化问题整改落实，及早做好各项应急度汛准备。二是强化防汛抗旱物资队伍建设，力争完成防汛物资仓库新建并投入使用，细化完善各类防洪应急抢险预案并组织开展演练，确保关键时刻“拉得出、顶得上、打得赢”。三是加快推进水利基础设施灾后恢复重建，恢复工程标准和功能，提高工程防洪能力，重点积极争取实施佛尔岗水库除险加固工程。开展城区易涝积水点整治，补充山洪灾害防治区预警设施设备，完善群测群防体系建设。四是强化工程统一调度管理，建立完善工程联调联控机制，在确保度汛安全的前提下，尽可能多的拦蓄水资源。

3.深化河湖长制工作落实。一是深化“河湖长+检察长”“河湖长+警长”等联动机制，继续推行“三个清单”管理做法，压紧压实河长责任、属地责任和部门责任，明确责任链、时间表、路线图。二是抓好专项治理，根据省水利厅河湖划界成果审核意见，完成界桩埋设工作。开展河湖“清四乱”延伸覆盖行动，进一步向中小河流、农村河湖、小微水体延伸覆盖。建立完善“人防＋技防”监管措施，持续保持打击非法采砂高压态势。三是继续实施“河湖长+对口协助单位双巡河”和“市、县两级河长办双暗访”机制，采取“四不两直”方式，保持常态化的暗访暗查，及时发现并解决问题。四是深入推进“六化”建设，加强督促指导，推动河湖长制工作提质增效。多样化开展宣传教育，提升河湖长制的普及度和认知度，凝聚治河护河共识与合力。4.继续做好农村水利工作。一是大力推进饮用水地表化水源置换，鄢陵县、建安区年底前完成试点县建设任务。二是强化监督管理，完成省定农村供水水费收缴阶段性目标任务，提升供水单位管理水平。完成年度灌区灌溉水质检测工作，配合卫健部门完成农村饮水水质检测。持续加强生产建设项目水土保持监督检查。三是巩固脱贫攻坚成果，持续完善农村饮水安全“三个责任”，落实“三项制度”，夯实农村饮水工程运行管理责任，确保工程良性运行。5.强化城市水务管理。一是督促供水、排水、污水处理、污泥处置企业强化设施运行管理、巡查维护，及时消除安全隐患，提升服务保障水平，确保供水排水设施安全平稳运行。二是扎实做好城市排水防涝各项工作，密切关注天气变化，科学调度河湖水系闸坝工程，及时消除排水安全隐患，保障城市防洪安全。三是加强市区河湖水系调度管护，统筹调度南水北调水、北汝河水、再生水等水源，科学实施水量补充和水体更换。持续强化水系监督考核，保持“河畅、湖清、水净、岸绿、景美”的水生态美景。四是根据市委市政府安排，积极推进承担的百城提质项目建设，再生水输送工程基本完工，不断完善城市供排水设施体系。6.持续提升行业监管水平。一是突出监管重点，紧盯水资源、河湖、水土保持、水旱灾害防御、小型工程运行等领域，组织开展督查行动。二是按照市委市政府优化营商环境改革精神，创新工作方式，简化办事流程，不断提升审批效率和服务质量。三是强化依法治水管水，加大对各县（市、区）培育和指导，有针对性的开展基层执法人员培训，优化队伍人员配置，提高水行政执法效能，推进服务型行政执法建设。

- 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

2022年度水利部门整体预算绩效目标设置一级通用指标3个，二级通用指标7，三级指标根据部门任务共设定36个并设定相应指标值，基本能反映系统整体支出的任务完成情况。

- 本部门年度项目支出的总体预算和执行情况，项目构成情况，绩效目标批复情况等。

水利部门项目支出总体预算4984万元，预算项目18个，实际执行1057.14万元，涉及项目15个，实际支出较年初预算减少的主要原因是年初项目预算没有达到支付条件，如水利局城市内涝治理系统化实施方案编制，由于疫情原因没有按计划开标，不能在年底完成支付。

二、绩效自评工作开展情况

水利部门整体绩效自评和项目支出自评工作覆盖所有11个单位，按照自评工作的要求，首先由资金使用单位开展自评，所有单位均开展整体绩效自评，有项目支出的单位还需开展项目绩效自评，在局属单位自评的基础上，由局财务科组织局绩效评价工作领导小组成员，对部门的整体和项目开展部门评价，由于经费限制，无力聘用第三方机构参与，全部依托绩效评价工作领导小组开展，主要对单位报送的自评材料、项目有关资料以及资金支出等佐证材料情况开展部门自评，必要时候组织现场核实。

三、绩效自评结果及分析

（一）部门整体自评得分和各项指标得分情况简要分析。

（1）部门资金情况分析

2022年部门共到位资金6680.54万元，全部为一般公共预算拨款资金收入，其中基本经费5623.41万元，项目经费1057.14万元。资金执行基本经费支出5623.41万元，项目经费1057.14万元，在资金管理方面，我们市直水利系统均开设唯一的零余额账户，资金通过财政直接下拨至有关单位后，按照财政部门的要求，通过直接支付和授权支付方式进行支付，项目资金严格按照申请拨付的资金进行支付，无滞留挪用情况。同时主管部门尚未对二级单位进行预算调整统筹。

- 项目绩效指标完成情况分析。

- 2022年，市直水利系统共涉及项目15个，主要是水利工程维修养护和城市供排水运维等刚性支出。

①投入管理指标完成情况分析。

2022年度项目共收到财政资金1057.14万元，涉及的15个项目均按照项目的实施情况和事前绩效报告设立的目标任务，项目已经实施完毕，项目的目标任务已完成。由于年初编制预算时，项目预算基本都是零预算，所以预算管理主要放在了申请追加预算环节，严格事项申请，对项目实施的可行性、必要性进行充分论证，分轻重缓急，申请追加项目预算，项目资金全部通过直接支付方式支出，严格国库支付中心有关电子化支付业务的要求进行支付、项目绩效管理凡是追加的项目必须要有事前绩效评估，绩效目标申报，过程绩效监控，完成后开展项目绩效自评，完成了年度绩效管理工作。

②产出指标完成情况分析。

部门项目绩效目标中产出指标主要有数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，15个项目均已按照年初设定的指标完成，有3个项目，主要原因是资金不足，年度维修养护任务完成100%，基本完成年度任务。

③效益指标完成情况分析。

部门项目绩效目标中效益指标主要经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标，效益指标全部完成，同时满意度指标也全部达标。

（二）部门项目支出自评结果及分析。

（1）部门项目自评总体情况。

水利系统部门项目自评结果为优秀，完成年度项目建设任务，资金支出任务，发挥资金效益。

（2）项目自评分数平均值及不同区间分布情况。

项目支出共15个项目，自评分数平均值97.09分，绩效目标中产出指标平均得分49.89分，效益指标30分，满意度指标10分。由于部分项目年初无预算，导致预算执行率不一，年初编入预算的18个项目，预算执行率均在30%以下，追加项目预算执行率无法计算。

（3）偏差较大项目说明

我系统不存在绩效目标偏差较大（≥30%）的项目。

四、自评发现的主要问题和改进措施

在进行自评过程中，部门设定的绩效目标基本完成，不存在绩效目标未完成的情况，执行中存在的问题是项目资金未列入预算，资金协调难度大，同时部门对三级绩效指标的设置还需要进一步完善，便于更加科学考核单位的整体绩效和项目绩效。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

- 自评结果用于主管部门对下一年单位申报预算进行审核的重要依据。公开情况将按照有关要求进行公开。

- 其他需要说明的问题

- 按照目前的市级预算安排，单位的公用经费实行包干制，单位的部分公用经费以项目预算形式下达，但实质为单位的日常经费，这部分资金无法作为项目资金进行绩效评价。

- 在预算一体化系统中，绩效评价模块也在其中，建议按照新的系统操作要求，对绩效评价工作进行再次培训。同时主管部门由于人力，财力的限制，开展部门自评工作无能力聘请第三方机构参与，自评工作水平有限，建议能给予部门适当的帮助和指导。

2023年2月17日